**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

Predmet naročila/opis predmeta naročila: Ureditev razširitve pokopališča Sveta Ana III. in IV. faza. Predmet javnega naročila so gradbeno, obrtniška dela in ureditev okolice.

Določitev načina izvajanja gradnje od podpisa pogodbe do 30. 9. 2021.

Določitev pričetka izvajanja od podpisa pogodbe oz. po uvedbi v delo in časa izvajanja gradnje do 30. 9. 2021.

1. Obveznosti in pravice naročnika: določene v pogodbi.
2. Obveznosti in pravice izvajalca: določene v pogodbi
3. Lokacija izvedbe: Sveta Ana v Slov. gor.
4. Roki: do 30. 9. 2021.
5. Določitev prevzema in prevzemnih pogojev: po primopredajnem zapisniku in odpravi morebitnih napak ter izdaji potrjene končne situacije.

Način prevzema investicije, ko naročnik podpiše prevzemni zapisnik (določitev vsebine prevzemnega zapisnika) s pripadajočo dokumentacijo in morebitnimi drugimi produkti.

Določitev načina ugotavljanja pomanjkljivosti ob prevzemu in roka za njihovo odpravo: določeno v pogodbi

 s

1. Določitev podlage za izstavitev računa: določeno v pogodbi.
2. Garancijski roki *(v primeru, da so zahtevani)*: 5 let po prevzemu, za material in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Datum: …………………….. Podpis: …………………..