\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: naročnik)

matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

identifikacijska številka za DDV: SI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ter

**[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov]**

ki jo/ga zastopa **[ime in priimek zakonitega zastopnika]**

(v nadaljevanju: izvajalec)

matična številka: [številka]

identifikacijska številka za DDV: SI[številka]

bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke]

so dogovorili in sklenili naslednjo

# GRADBENO POGODBO št. [številka]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL | | |
|  |  | | |
|  | Predmet pogodbe je [predmet pogodbe]; objavljeno na Portalu javnih naročil dne [dan.mesec].2018, pod številko objave JN\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2018/-W01. | | |
|  |  | | |
|  | Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po predračunu, številka [številka]. Pogodba bo sklenjena po sistemu "Pogodba ključ v roke".  Določilo Pogodba ključ v roke, razumeta pogodbeni stranki tako, da se pogodbena vrednost v nobenem primeru ne bo spremenila. Izvajalec se izrecno odpoveduje pravici do povečanja cen po 656. členu OZ (Uradni list Republike Slovenije št: 83/2001 in 32/2004). Predmetna pogodbena cena določena na ključ vsebuje vse potrebne elemente za izvedbo vseh potrebnih del na predmetnem objektu do funkcionalne dovršitve vseh del.  **Ta pogodba velja do zaključka del.** | | |
|  |  | | |
| **2.** | **OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK** | |
|  |  | |
| 2.1. | Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke. Po končani gradnji umakniti iz delovišča vse preostali material, opremo in sredstva za delo, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil, uredit okolico, ki jo je uporabljal ter jo vzpostaviti v prvotno stanje. Breme izvajalca so tudi vsi posredni stroški, ki nastanejo pri reklamacijskem popravilu predvsem vrnitev okolice v prejšnje stanje. | |
|  |  | |
| 2.2. | Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati: | |
|  | 1. projektno tehnično dokumentacijo,      1. popis del oz. specifikacijo potrebnih del. | |
|  |  | |
|  | Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila. | |
|  | Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del pogodbe. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. | |
|  |  | |
| 2.3. | Izvajalec je dolžan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji.  Po kočanih delih bo moral izvajalec naročniku predložiti dokazilo o deponiranju odpadnega gradbenega materiala. | |
|  |  | |
| 2.4. | Izvajalec je dolžan pravočasno predložiti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniških ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodji gradbišča. | |
|  |  | |
|  | Pri izvedbi projekta je izvajalec dolžan naročniku zagotoviti možnost sprotnega nadzora nad izvajanjem projekta, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo pridobitve poročil na zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v samo izvajanje projekta, ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev, vračilo sredstev, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled. | |
|  |  | |
| 2.5. | Izvajalec je dolžan v najkrajšem možnem času popraviti poškodbe, ki jih je povzročil objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter ostalih napravah in oškodovanemu plačati v roku 60 dni morebitno odškodnino. | |
|  |  | |
| 2.6. | Zagotoviti si mora priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter morebitno potrebnih drugih energentov. | |
|  |  | |
| 2.7. | Izvajalec projekta se zaveže, da bo pri izvedbi projekta upošteval pravila o javnem naročanju, poročanju ter izvedbi v skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje. | |
|  |  | |
| 2.8. | Sestavni del te pogodbe so tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija ponudnika. | |
|  |  | |
|  | Terminski plan ter plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku 5 dni po podpisu pogodbe. Knjigo obračunskih izmer je dolžan izvajalec voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na objektu. | |
|  |  | |
|  |  | |
| **3.** | **ROKI IZVEDBE DEL** | |
|  |  | |
| 3.1. | Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel :   * začetek del: po uvedbi izvajalca v posel, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * zaključek del: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  |  | |
| 3.2. | Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene zahteve iz točke 2.2. te pogodbe, vendar ne prej kot je veljavna pogodba. Za veljavnost pogodbe se šteje dostava menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih del. | |
|  |  | |
| 3.3. | Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:   1. iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci, 2. zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije, 3. zaradi dodatnih del, nepredvidenih del ali več del izvedenih po pisni zahtevi naročnika, 4. zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank. | |
|  |  | |
|  | Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. | |
|  |  | |
| **4.** | **MATERIAL IN DELOVNA SILA** | |
|  |  | |
| 4.1. | Delovno silo in material zagotavlja izvajalec. | |
|  |  | |
| 4.2. | PODIZVAJALCI (samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci) | |
|  |  | |
|  | Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.  Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:   1. [naziv in polni naslov],   Matična številka: [številka],  Davčna številka: [številka],  TRR: [številka],   1. [naziv in polni naslov]   Itd.  Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju. | |
|  |  | |
|  | *[[1]](#footnote-1)Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju, v primeru, če podizvajalec to zahteva.* | |
|  |  | |
|  | *Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom pogodbe.* | |
|  |  | |
| **5.** | **CENA DEL** | |
|  |  | |
|  | Cena pogodbenih del v trenutku oddaje ter sprejetja ponudbe, glede na predvidene cene po predračunu, številka [številka] z dne [dan.mesec].2018, znaša [ponudbena vrednost brez DDV] EUR, davek na dodano vrednost \_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR in pogodbena cena z DDV\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR.  (z besedo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR in\_\_\_\_\_/100). | |
|  |  | |
|  | V primeru več del bodo stranke pripravile Uradni zaznamek ali drug ustrezni dokument. Naročnik bo na podlagi zaznamka ali drugega ustreznega dokumenta kot pravnega temelja za izplačilo, poravnal več dela. | |
|  |  | |
|  | Za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta kot za dela navedena v 1. členu te pogodbe. Če je izvajalec v predračunu [številka] podal eventualni popust, velja ta popust pri obračunu začasnih mesečnih situacij in končne situacije ter tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela. | |
|  |  | |
|  | Naročnik bo posamezne situacije plačal 30. dan po predložitvi in obojestranski potrditvi začasne situacije. Začasne in končna situacija so priloga e računa | |
|  |  | |
| **6.** | **OBRAČUN IZVEDENIH DEL** | |
|  | Opravljena dela se bodo obračunala mesečno po količini izvedenih del.  Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJP net. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJP net. Priloga e računa so začasne in končna situacija. | |
|  | E račun in situacije se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec. | |
|  |  | |
|  | Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena. | |
|  |  | |
| **7.** | **OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI** | |
|  |  | |
|  | V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva plačilo do dneva poplačila. | |
|  |  | |
| **8.** | **SPREMEMBA CENE DEL** | |
|  |  | |
|  | V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca. | |
|  |  | |
| **9.** | **SPREMEMBA POGODBE MED NJENO VELJAVNOSTJO** | |
|  |  | |
|  | 9.1 Sprememba pogodbe je možna iz razlogov, ki jih določa 95. člen ZJN-3. | |
|  |  | |
|  |  | |
| **10.** | **POGODBENA KAZEN** | |
|  |  | |
|  | Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višin 5 ‰ te vrednosti. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset) od pogodbene vrednosti del. | |
|  |  | |
|  | Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen. | |
|  |  | |
| **11** | **ŠKODA** | |
|  |  | |
|  | Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. | |
|  |  | |
| **12.** | **IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN** | |
|  |  | |
| 12.1. | Izvajalec je dolžan o končanju del takoj obvestiti naročnika. V roku 30 dni po prejemu izvajalčevega pisnega obvestila o dokončanju del bodo naročnik, izvajalec in nadzorni organ skupaj opravili Kvalitetni pregled. | |
|  |  | |
| 12.2. | O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:   1. ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke, 2. datume začetka in končanja del in datum prevzema del, 3. kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del, 4. opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti, 5. morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, ugotovitev s sprejemom atestov in morebitnih garancijskih listov. | |
|  |  | |
| 12.3. | Če se naročnik v roku iz točke 12.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del. | |
|  |  | |
| 12.4. | Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. | |
|  |  | |
| 12.5. | Pogodbeni stranki sta sporazumni, da po odpravi napak po zapisniku o kvalitetnem pregledu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v roku 15 dni . Po izdelanem končnem obračunu pa se v roku 30 dni izvede primopredaja del z zapisnikom. | |
|  |  | |
| 12.6. | Izvajalec mora naročniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naročnik opravi kvaliteten prevzem. Če izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naročnik naroči odpravo pomanjkljivosti po drugem izvajalcu na stroške izvajalca. | |
|  |  | |
| **13.** | **ODPRAVA NAPAK** | |
|  |  | |
| 13.1. | Pomanjkljivosti in napake na delih in/ali opremi, ki je predmet te pogodbe, in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške. | |
|  |  | |
| 13.2. | Naročnik ali predstavnik/pooblaščenec naročnika je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno, po elektronski pošti ali telefaksu vsak delovni dan od 8. do 15. ure. Telefonsko javljeno napako mora naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako, ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo sprejela. | |
|  |  | |
| **14.** | **RAZDRTJE POGODBE** | |
|  |  | |
| 14.1. | Naročnik sme razdreti pogodbo:   1. če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje, 2. če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni, 3. če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi, 4. če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem. | |
|  |  | |
| 14.2. | Izvajalec sme razdreti pogodbo:   1. če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del, 2. če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati. | |
|  |  | |
| 14.3. | Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata. | |
|  |  | |
| 14.4. | Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe. | |
|  |  | |
| 14.5. | Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe. | |
|  |  | |
| **15.** | **GARANCIJA** | |
|  |  | |
| 15.1. | Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku ustrezno obliko finančnega zavarovanja menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Na predloženem instrumentu finančnega zavarovanja mora biti višina zavarovanja opredeljena v znesku. Izvajalec mora zavarovanje izročiti najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe. | |
|  |  | |
| 14.2. | Trajanje garancije je še 90 (devetdeset) dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del . Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na osnovi aneksa k pogodbi, mora izvajalec ob podpisu aneksa k tej pogodbi predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo del z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del.  V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla. | |
|  |  | |
| 14.3. | Po izvedbi primopredaje se izvajalec zavezuje predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV. Rok trajanja bančne garancije/kavcijskega zavarovanja mora biti 60 dni daljši od garancijskega roka. Na predloženem instrumentu finančnega zavarovanja mora biti višina zavarovanja opredeljena v znesku. Finančno zavarovanje mora biti predloženo pred plačilom končne situacije, v nasprotnem primeru se končna situacija plača po predložitvi ustreznega zavarovanja. | |
| 14.4. | Garancijski rok za kvaliteto izvedenih del po tej pogodbi traja 3 leta od dneva primopredaje za izvršena dela. V garancijski dobi je izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti vse hibe in skrite napake, ki bi nastale na objektu iz prvega člena te pogodbe po njegovi krivdi. | |
| 14.4. | Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev, in sicer: [garancijski roki proizvajalcev]. Ti garancijski roki začnejo teči z dnem nakupa oziroma prodaje materiala. *(Izvajalec lahko v prilogi k ponudbenem pismu navede tudi daljše roke za jamstva za kvaliteto del).* | |
|  |  | |
| **15.** | **VARSTVO PRI DELU** | |
|  |  | |
|  | Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri delu na gradbišču. | |
|  |  | |
|  | Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi. | |
|  |  | |
| **16.** | **POOBLAŠČENCI STRANK** | |
|  |  | |
|  | Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je [ime in priimek, izobrazba].  Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je [naziv organa].  Skrbnik pogodbe s strani naročnika je [ime in priimek]. | |
|  | Predstavnik naročnika je: [ime in priimek].  Predstavnik/pooblaščeni zastopnik izvajalca del je: [ime in priimek].  Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je: [ime in priimek]. | |
| **17.** | **KONČNA DOLOČILA** | |
|  |  | |
| 17.1. | Protikorupcijska klavzula | |
|  |  | |
|  | Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:   * pridobitev posla ali * za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali * za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali * za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;   je nična. | |
|  |  | |
| 17.2. | Socialna klavzula |
|  |  |
|  | Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. |
|  |  |
| 17.3. | Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika. |
|  |  |
| 17.4. | Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2007-UPB1). |
|  |  |
| 17.5. | Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pogodbo o zavarovanju odgovornosti.  Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda. |

[Kraj], [datum] [Kraj], [datum]

NAROČNIK: IZVAJALEC:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[žig in podpis] [žig in podpis]

**Priloge (po podpisu pogodbe):**

Pogodba o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov;

Finančno zavarovanje (menici z menično izjavo) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodbe;

Terminski plan;

Popisi del s cenami;

Ponudbena dokumentacija;

Kopija pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem;

### Lastna izjava izvajalca o:

# Njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter

# o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

1. Se uskladi v skladu z izbrano ponudbo [↑](#footnote-ref-1)